DirectX 12 칠판 프로그램 제작 보고서
(부제 : AI와 함께한 문제 해결 과정)

오승빈_겜플3A_24311019

목차

1. 개요

2. 진행 방식

3. 문제 해결 사례

4. 정리

1. 개요
- AI를 개발 파트너로 활용한 제작

DirectX 12와 ImGui를 사용해 마우스로 그림을 그리는 칠판 프로그램을 만들었습니다. 저는 요구사항을 정하고 결과를 검토하는 역할을, AI(Claude Code)는 설계 시안, 구현, 테스트, 문서화를 맡는 방식으로 진행했습니다.

1) 필수 기능 : 마우스 드래그로 선 그리기, 저장/불러오기, 팔레트 색 선택, 휠로 붓 굵기 조절, 지우개, 배경색 3종(초록·흰색·검정)

2) 구조 : 학생 과제용 단일 프로젝트이므로 UI, DirectX 12 Core, 칠판·Drawing 세 부분으로만 나누고 불필요한 설계는 넣지 않았습니다.

2. 진행 방식
- 요청 → 시안 검토 → 구현 → 검증

1) 시안 먼저 검토 : 코드를 쓰기 전에 AI가 UI 배치 시안 두 가지(왼쪽 패널, 위쪽 도구막대)를 화면으로 보여 주었습니다. 저는 왼쪽 패널 안을 고르고 패널 접기(<, >), 기본 8색 + RGB 색 박스, 스포이드, 한글 UI를 추가로 요청했습니다.

2) 구현과 문서화 : 확정된 시안대로 구현한 뒤, 사용한 기법과 클래스·시퀀스 다이어그램을 담은 구현 보고서를 함께 받았습니다.

3) QA : 테스트 케이스를 만들어 기능을 하나씩 검증하고, 발견된 결함과 디버깅 지점을 보고서로 정리했습니다.

즉, 말로만 설명하고 끝나는 것이 아니라 "눈으로 보이는 시안"과 "숫자로 확인되는 결과"를 기준으로 단계마다 합의하며 진행했습니다.

3. 문제 해결 사례

1) 실행 환경의 제약

AI의 작업 환경은 Linux라서 DirectX 12 프로그램을 바로 실행할 수 없었습니다. AI는 Windows용 크로스 컴파일러로 빌드 오류를 먼저 확인하고, Wine과 소프트웨어 GPU로 프로그램을 실제로 실행한 뒤 마우스를 자동으로 움직여 화면 픽셀을 비교하는 방식으로 검증했습니다. 최종 실행 확인은 제가 Windows에서 직접 했습니다.

2) 테스트로 찾은 결함

단위 테스트와 실제 화면 조작 테스트를 통해 총 10건의 결함을 찾아 모두 수정했습니다. 대표적인 사례는 다음과 같습니다.

- 빠른 휠 입력 누락 : 휠을 빠르게 5칸 굴려도 굵기가 1만 바뀌었습니다. 한 프레임에 들어온 휠 양을 누적해서 반영하도록 고쳤습니다.

- 손상된 파일 처리 : 16바이트짜리 손상 파일 하나로 약 430MB의 메모리를 잡는 문제가 있었습니다. 실제 파일 크기와 비교해 바로 거부하도록 바꿨습니다.

- 셰이더 상수 크기 불일치 : 그래픽 API 검증 도구로 셰이더(16바이트)와 프로그램(8바이트)의 상수 크기가 다른 것을 찾아 맞췄습니다.

- 그리기 성능 : 그림이 많으면 매 프레임 모든 선을 다시 계산했습니다(점 10만 개 기준 171ms). 그리는 중에는 마지막 선만 계산하도록 바꿔 0.04ms로 줄였습니다.

수정 후 단위 테스트 38개와 화면 테스트 25개를 모두 통과했습니다.

3) 저장/불러오기 확인용 데이터

저장 기능을 확인하기 위해 이미지 한 장을 칠판 프로그램으로 직접 그리게 했습니다. AI가 이미지를 6,559개의 선으로 바꾼 뒤 프로그램 UI로 그리고 저장했고, 새로 실행한 프로그램에서 불러온 화면이 픽셀 단위로 똑같은 것을 확인했습니다. 이 과정에서 빠르게 긋고 떼면 선의 끝이 빠지는 버그도 하나 더 발견했습니다.

4) 기능 추가 판단

저장 데이터를 JSON으로도 저장하는 기능을 고민했을 때, 바로 만들지 않고 먼저 견적을 받았습니다. 파일이 3~4배 커지고 속도 이점은 없으며, 장점은 사람이 읽기 쉽다는 정도라는 분석을 보고 과제 범위에 맞지 않는다고 판단해 추가하지 않았습니다.

4. 정리

이번 제작에서 AI와 협업하며 정리한 점은 다음과 같습니다.

- 역할 분담 : 무엇을 만들지는 제가 정하고, 구현과 반복 검증은 AI에게 맡겼습니다.

- 시안 우선 : UI를 먼저 화면으로 확인하고 합의해서 다시 만드는 일을 줄였습니다.

- 측정 기반 검증 : "된다"는 말 대신 테스트 결과, 측정 시간, 화면 비교로 확인했습니다.

- 범위 관리 : 견적을 먼저 받고 필요 없는 기능은 하지 않는 결정을 했습니다.

AI는 빠르게 많은 코드를 만들어 주지만, 무엇이 필요한지 정하고 결과를 확인하는 일은 여전히 사람의 몫이라고 생각합니다. 이렇게 역할을 나누고 단계마다 검증하는 방식이 짧은 기간에 완성도 있는 결과물을 만든 핵심이라고 생각합니다.